扬州大学广陵学院垃圾房区域环境整治项目

招 标 文 件

招标单位：扬州大学广陵学院

项目编号：  glxy2021-6-09

项目名称：广陵学院垃圾房区域环境整治项目

扬州大学广陵学院

2021年6月9日

招标文件目录

一、前附表

二、招标项目要求

三、投标人须知

四、招标文件

五、投标文件要求

六、开标、评标

七、投标文件格式及附件

八、合同（参考）

九、工程技术要求及施工图

一、前附表

| 项目名称 | 广陵学院垃圾房区域环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 广陵学院校区东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 约 平方米 | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量标准 |  |  |  | 合 格 |  |
| 招标控制价 | 人民币19万元 | 标书工本费 |  |  |  | 人民币0元 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 资质要求 | 建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质；项目经理必须具备的资格：中级职称和注册建造师二级（含）以上资格、安全资格B证；不被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 21 日历天 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件要求 | “技术文件”正本1份、副本2份；“报价文件”正本1份、副本3份。 所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别； 所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。 工本费转账回单复印件与其他投标文件一同装订，封装放入文件袋内（复印件加盖投标人公章）。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 统一勘查现场 | 时间 |  | 2021年6月15日 上午8:30-9:30 |  |  |  |
|  |  | 地点 |  | 广陵学院校区东北角 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王建勇 |  | 电话 | 87993926 |
| 投标截止时间 | 2021年6月16日9:30 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件 答疑截止时间 | 2021年6月15日 下午5：30前 |  |  |  |  |  |  |
| 接收标书时间 | 2021年6月16日9:00-9:30 |  |  |  |  |  |  |
| 文件递交地址 | 广陵学院图书馆S902室 |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间 | 2021年6月16日 |  | 地点 |  | 广陵学院图书馆S0913 |  |  |
| 项目负责人 | 王老师 |  | 电话 |  | 0514-87993926 |  |  |

二、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、现场、图纸、施工要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承接此工程的相应资质。投标人须法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、关于资质、资信等的要求：

（1）建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

（2）项目经理必须具备的资格：中级职称和注册建造师二级（含）以上资格、安全资格B证。

（3）不被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、工作内容要求：投标人须对图纸、现场及招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

5、验收：工程结束后，由学院组织相关部门根据标准规范验收。

6、付款方式：

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。

三、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到招标文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后以书面形式答复所有投标人。如通知发出的时间较晚，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”，“技术文件”正本1份、副本2份；“报价文件”正本1份、副本3份。装订封装在一个文件袋内。并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸正反打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标中的过程和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为60天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标单位必须勘查现场以充分理解施工要求。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。

9、统一答疑：招标方于投标截止日前2天统一进行书面答疑。

10、如中标商在规定时间不肯与学校签订合同或主动放弃中标资格，将列入学校不良行为记录名单，我校保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。

四、招标文件

招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

五、投标文件要求

1、投标文件由报价文件和技术文件组成：

报价文件（须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（1）投标函(原件)

（2）投标函附录

（3）授权委托书

（4）项目管理人员表

（5）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（6）资质证书

(7) 项目经理中级职称和建造师证书、安全资格B证

(8)投标报价（包括报价汇总表、报价预算书、工程量计算书、主要材料品牌用量表…）

(9)供应商廉洁自律承诺书

(10)工本费转账回单复印件

(11)现场勘察表

技术文件（须单独装订编页码，A4纸打印并在封面注明“技术文件”）

详细完整的施工组织设计（双面打印）。至少应包括：

（1）施工方案及主要技术措施、施工进度表、保证工期措施

(2) 施工质量管理及保证质量措施、主要材料表

（3）保证安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施) 、文明施工，减少污染和噪音的措施

（4）施工现场平面布置图及说明、现场施工资料及工程结算及时报送承诺及措施

2、投标报价

（1）投标方应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

（2）报价编制依据：根据现行《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及相关费用定额按优先顺序进行编制。材料计取单价参照扬州市当季造价信息。

（3）投标报价方式为固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量和价格的风险均由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

（4）若提供清单，所给清单的工程量和清单内容仅作为参考。投标单位应根据招标单位所给的图纸及施工要求重新计算完整的投标报价，投标报价应包括各分部分项工程的清单报价和具体的清单组成报价。图纸和施工要求中明确的施工范围若在招标方所给的清单中没有体现，投标单位可以补充工程量清单并组价，否则视为包含在其他报价中。

（5）发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，安全文明施工费不单独核算，由投标单位投标报价时自行考虑。

（6）报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，单位为万元，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。投标人应在“投标报价清单”中明确列出各分部分项工程单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准修改投标总价，投标授权委托人应签字确认。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

六、开标、评标

1、开标时，招标方代表或学校采购监管部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件不响应招标文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的报价超过控制价的；

（5）质量、工期未响应招标文件要求的。

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，由学校采管办抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序两名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在扬州大学、扬州大学广陵学院网站上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在3天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。中标人签订合同一式6份，提交一份合同原件供审计处存档。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

7、评标方法：

本次招标采用综合评分法

|  | 评 分 项 目 | 满分 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 本项目预算价为人民币19万元，超过预算价的投标文件将被否决。 不超过预算价并通过初步评审的投标报价为有效报价。 有效报价投标人＞9家时去除2个最高价和2个最低价，5家≤有效报价投标人≤9家时去除1个最高价和1个最低价，其余报价取平均值的99%作为基准价；有效报价投标人<5家时,所有报价取平均值的99%作为基准价。 对高于基准价的最多取3家，低于基准价的最多取4家的投标人计算报价分。 投标价格高于基准价格的，每高出1%扣1.5分，每低出1%扣1分。 | 80 |  |
| 技术方案 | 1、对投标单位提供的施工方案及主要技术措施横向对比，综合评分，最高得6分； （1）投标人提供的项目施工方案涉及内容与本项目完全一致，全面、合理、可行性强得6分； （2）方案较完善、内容较全面、合理性和可行性较强得4分； （3）方案一般、内容完整性一般、合理性和可行性一般得2分； 不提供者不得分。 2、主要分项工程质量保证措施、易发生质量通病针对性措施综合评分，最高（5分） （1）质量保证措施全面、合理可行，预防通病针对性措施强，得5分；（2）质量保证措施较全面、措施较合理，预防质量通病针对性措施较强，得3分； （3）质量保证措施一般，预防通病针对性措施不强，得2分； 无质量保证措施、无预防质量通病针对性措施者不得分。 3、工期保证措施 5分 （1）工期保证措施具体可行，与甲方要求一致，有详细工期进度表，有足够的人力、设备投入表，得5分。工期保证措施、工程进度表、拟投入的人力表、设备表缺1项扣1分，没有提供者不得分。 4、保证安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施)；（2分） 有安全施工措施者得1分，有安全施工措施且合理可行者得2分，不提供者不得分。 5、校园文明施工，减少污染和噪音的措施；（2分） 有措施者得1分，有文明施工措施且合理可行者得2分，不提供者不得分。 | 20 |  |

详细评审，下列情况的标书将被否决：

（1）投标报价中主要材料未注明品牌、规格型号的或与招标要求不符的；

（2）投标报价有明显缺漏项，报价有明显不合理的；

（3）标书出现雷同或非正常性一致的；

（4）其他不符合规定要求的。

8、评标程序：

先对投标报价进行初步评审，再由评委对投标人的施工方案进行详细评审，计算最终得分。

9、定标

（1）评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标小组对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名合格中标候选人。

（2）排序原则：①按得分高低从高到低进行排序；②当得分相同时，取报价低者优先；③当得分、报价均相同时，由评标小组决定。

（3）确定中标人的原则：招标人按照评标小组的书面评标报告中的中标候选人排序，排名第一的为拟中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未通过中标公示的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

10、质疑和投诉

10.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向广陵学院综合办公室提出书面询问，广陵学院综合办公室将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

14.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向广陵学院综合办公室提出质疑（广陵学院综合办公室，0514-87990008-1013），但需对质疑内容的真实性承担责任。

10.3广陵学院综合办公室在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4 质疑投标人对广陵学院综合办公室的答复不满意或广陵学院综合办公室未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向扬州大学广陵学院纪委办公室反映（联系电话：0514-87990008-1015，邗江南路199号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html

七、投标文件格式及附件要求

（一）报价文件

封面

目录

1、投标函(原件)

２、投标函附录

３、授权委托书

４、项目管理人员表

５、营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

６、资质证书

7、项目经理中级职称和建造师证书、安全资格B证

8、投标报价（包括报价汇总表、报价预算书、工程量计算书、主要材料品牌用量表…）

9、供应商廉洁自律承诺书

10、工本费转账回单复印件

11、现场勘察表

（二）技术文件

1、施工方案及主要技术措施、施工进度表、保证工期措施

2、施工质量管理及保证质量措施、主要材料表

3、保证安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施) 、文明施工，减少污染和噪音的措施

4、施工现场平面布置图及说明、现场施工资料及工程结算及时报送承诺及措施

文件袋封面

（正本\副本）

扬州大学                     工程

投标文件

（技术文件\报价文件）

投标单位： ______________________________(加盖公章)

项目编号：__________________________________________

法人代表：                               (盖章并签字)

授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________

注：非开标现场、非开标时间不得启封

1、投标函

招标人： 扬州大学

1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　    　为本次工程的项目经理，保证在      天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照扬大审计[2017]1号文件要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

2、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程预算(万元) |  |  |  |
| 2 | 让利幅度 |  |  |  |
| 3 | 投标报价(万元) |  |  |  |
| 4 | 工期承诺 |  | 天 |  |
| 5 | 延期赔偿金额 |  |  | 每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣 |
| 6 | 质量承诺 |  |  | 未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元 |
| 7 | 安全承诺 |  |  | 与工程相关的一切安全责任由我方负责 |
| 8 | 主要保修项目及保修期 |  |  |  |
| 9 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加扬州大学                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托人：（签字）

被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位

委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 身份证 | 资质证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 |  |  |  |  |
| - 项目主管 |  |  |  |  |
| - 施工现场 |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 质量管理 |  |  |  |  |
| - 材料管理 |  |  |  |  |
| - 安全管理 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

5、报价汇总表

1、报价汇总表

2、分部分项工程量清单报价(包括工程量清单定额组价)

3、工程量计算书

4、主要材料品牌用量表

5、……

6、主要材料品牌表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参加投标确认函

扬州大学广陵学院：

本单位将参加贵校于     月     日开标的采购编号为       的                                项目的投标。本单位已在扬州大学校园网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

投标单位联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标单位如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购部门（邮箱：2987622726@qq.com，固定电话：0514-87993926  ），同时需与后勤处经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，回复接收截止时间：2021年6月 15日上午10：00。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州大学网和广陵学院综合办公室网发布的信息或更正公告。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

供应商廉洁自律承诺书

——————————项目采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；并严格履行合同。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2021年    月   日

现场勘察表（投标时不提供此表为无效投标）

| 现场勘察对接表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 勘察现场时间 |  |
| 勘察企业名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 勘察现场情况： |  |  |  |
| 用户签字： |  |  |  |

八、 合同(参照)

甲方：                                            签订地点：

乙方：                                            签订时间：

甲乙双方自愿协商，就甲方           达成如下协议：

- 工程名称或项目：

- 承包方式：

- 工作内容：

四、计划工期及延误责任：

自    年   月    日始，确保在  月    日前完工。除不可抗力、非甲方原因外，每延误一天，罚 1000 元，逾十天以上者，罚款加倍。

五、双方的责任和义务：

1、乙方应严格按专业施工规范施工，主管技术人员必须到场，工地应有安全保卫措施，并承担竣工交付前的保险业务。

2、乙方承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，甲方概不负责。

3、乙方采购材料、设备（附清单）必须符合有关规范、设计图纸和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。

4、乙方指派      同志负责施工，以保证质量，并接受甲方现场监督。甲方指派     同志任工地甲方代表，进行质量、工期、造价控制和施工管理监督。

5、乙方应保证周围建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。

6、隐蔽工程，必须由甲方相关同志到场验收后方可进行下一步施工。

7、本工程中发生的所有非定额范围内的用工每项次签证点工在10个工日以内或签证金额在500元以内，由工地甲方代表签认即可（变更不得超过2%），超过以上标准的按学校有关规定执行，凡变更项目必须在甲方同意变更之日起十日内予以签证，否则，甲方认为变更不产生费用和工期延期，无须签证。

8、达不到约定的质量等级乙方必须返工，直至达到约定的质量等级，返工费用乙方自理，并赔偿由此给甲方造成的损失。

9、文明施工：乙方必须保证施工场地内的整洁卫生，工作人员的言行，必须符合校园精神文明要求，对施工噪音的控制必须符合扬州市有关规定，在正常教学时间，以不影响教学为前提。

10、工程竣工后的一年内，乙方承担保修义务。

11、工程延期：非乙方原因和不可抗力造成的，经甲方同意顺延的工期。

六、技术资料、图纸提供办法及保密要求：竣工后一个月内乙方向甲方提供两套完整的竣工图及相关资料，并不得将甲方单位相关资料外泄。

七、竣工后一个月内，乙方按要求将结算报告给甲方，乙方未按合同规定时间报结算，停止报名参加维修工程投标，直到决算送达甲方。

八、合同价款：

九、结算方式：

中标+变更。竣工结算时，若该报价低于审计结果，以该报价为结账依据；若高于审计结果，以审计结果为结账依据。

十、付款方式：

1、第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2、第二次付款：工程结算经报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3、第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4、第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。

十一、工程变更价控制在合同价款的10%以内。如果有重大变更，超出10%以外必须经分管校领导同意签字后，方可实施。若未履行相关手续，超出10%以外的工程量由乙方承担。

十二、工程分包：工程分包必须经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格，且今后不得在扬州大学竞标。

十三、争议解决方法：双方当事人协商解决。协商不成，双方同意由扬州仲裁委员会仲裁。

十四、本协议未尽事宜参照招标文件精神执行。

十五、本合同一式六份，甲乙方法定代表人（或委托代理人）签字加盖公章后生效，双方各执二份，一份给甲方审计部门，一份财务结账。

十六、双方需补充的事项：

1、甲方招标时提供的文件和乙方投标时提供的文件均为约束双方行为的有效文书。

2、工程质量为合格。

3、乙方在施工过程中应严格按甲方的施工要求施工，施工用水电费挂表计量，工程竣工验收后一周内结清。

4、乙方在施工中需做好安全工作，严格执行《建设工程安全生产管理条例》，一切安全责任乙方自负。

5、为加强结算编制的严肃性，凡结算最终审计时，核减率在5%-10%的，按核减额的5%收取审计费；核减率在10%以上（含10%），按核减额的10%收取审计费。

6、各项规费按施工企业承发包计价手册上核定的费率计取，如不能提供，则不予计取；现场安全文明措施费不单独计费，综合在分项报价中；管理费、计划利润费率不得高于三类工程相应的费率。

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

法定代表人：                            法定代表人：

（委托代理人）：                         （委托代理人）：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

帐号：                                  帐号

年   月   日

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）中标通知书（8）本合同通用条款（9）标准、规范及有关技术文件（10）图纸（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》

3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：

4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表**日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按扬州市相关文明工地的要求执行

（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。

5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收

5.1.1双方中间验收部位：

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。

7.合同价款与支付

7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价+变更调整。最终以扬州大学审计处审计结果作为财务结算依据。

包含的风险范围：除①设计变更、②招标人要求变动的内容、③下述“风险范围以外合同价格的调整方法”中约定的可调整内容以外的其他所有风险。

风险费用的计算方法： 全部风险包含在投标报价中，包括国家相关政策对合同价款的调整，承包人投标时已充分考虑风险范围，并计算风险系数  。

风险范围以外合同价款调整方法：招标答疑中双方确定的内容、设计变更、发包人要求变动的内容进行调整，变更调整原则：中标报价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目单价，有类似子目的参照类似子目单价，无适用子目的，按现行标准按实计价后总价最终让利不低于5%进行结算。

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。

7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备

1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按扬州大学相关规定程序办理，否则无效。

9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按扬州大学相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

3.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

3.2单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由施工单位承担50%；

10.竣工验收：

10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。

11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  部门联席会议  协商解决

(2) 其次请　扬州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 扬州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同份数:    一式陆份，双方各持叁份

九、工程技术要求及施工图

附件1：垃圾池及温室大棚设计图。

附件2：图纸补充说明及报价要求